Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

________________________________________________________________________________

«Adressat»
«VEJNAVN» «HUSNR» «HUSNR_ALF» «ETAGE_DOOR»
«POSTNR» «POSTDIST»

25.01.2022

Banedanmark bygger ny bro ved Børkop Station

Banedanmark er i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Vores arbejde
Den eksisterende perronbro på Børkop Station skal fjernes og bliver erstattet med en ny perronbro. Den nye bro etableres ca. 100 meter sydøst for den eksisterende bro. Den gamle bro kan benyttes, indtil den nye bro er færdig. Først herefter bliver den gamle bro fjernet. Der vil således være adgang til og fra spor 2 og 3 i hele byggeperioden.

Tidsplan 
Banedanmark etablerer fra januar til august den nye perronbro over banen. Herefter lægger vi ledninger om og gør klar til at bryde den gamle bro ned i slutningen af september 2022. Den nye perronbro forventes åbnet den 9. november 2022.

Gener under arbejdet
Som nabo til arbejdet skal du forvente støj fra arbejdet og de maskiner, vi benytter. Særligt ramning af spuns i perioden 11. februar – 14. februar samt nedbrydning af eksisterende bro, som udføres fra 30. september – 3. oktober 2022 vil være støjende for dig som nabo. Der vil desuden være forøget tung trafik i området.

Banedanmark beklager eventuelle gener, som vores arbejde kan medføre for dig og din familie.
 
Yderligere information og kontakt
Banedanmark forsøger så vidt muligt at mindske generne for både naboer og trafikanter og informerer løbende om anlægsarbejdet via breve, hjemmeside.

Har du brug for at komme i kontakt med os, er du velkommen til at kontakte os på:

- Mail: Fredericia-Aarhus@bane.dk

- Telefon: 7020 6316

Læs mere om anlægsarbejdet på banedanmark.dk, hvor du kan tilmelde dig vores nyhedsservice og løbende modtage mail, når der er noget nyt om projekterne.

Med venlig hilsen

Jørn Halkjær Jacobsen
Projektchef
Banedanmark