|  | Amerika Plads 15 2100 København Ø |
| --- | --- |

________________________________________________________________________________

27.6.2018

Kære nabo

Banedanmark er i fuld gang med fornyelsen af S-banen mellem Valby og Frederikssund. I øjeblikket kører vi med ballastrenseren, der fjerner og udskifter skærver i sporet. Vi har tidligere vurderet, at vi ville være færdige i slutningen af juni, men vi arbejder et par dage mere. Vi forventer at maskinen kører mellem Ølstykke og Frederikssund fra slutningen af juni til den 3.juli. Maskinen arbejder i døgndrift og er desværre støjende, når den arbejder ud for din bolig. Maskinen, der er 400 m lang, bevæger sig dog hele tiden fremad, så den vil være ud for din bolig i kortere tid.

Du kan se hvordan ballastrenseren arbejder på Facebook på vores side: Banedanmark Nye spor Valby Frederikssund

Venlige hilsner Varun Sivapalan, projektleder, Banedanmark